业委会与物业公司第4次工作协调会会议纪要
（2023年10月12日）

一 、财务

1. 业委会：物业合同、维修基金账、公共收益盖章资料移交还未完成
物  业：当场移交2013-2015，2019-2021，2021-2024三份物业合同复印件。但2016-2018没有找到，无法复印。

维修基金账、公共收益盖章资料移交力争2023年10月19日前移交。

2. 业委会：维修基金使用明细、发票、合同上半年确认请尽快移交资料。
物  业：力争2023年10月19日前提交。

3. 业委会：公共收益三季度公示所需提交公共收益明细、发票、合同请尽快提交。
物  业：力争2023年10月19日前提交。

二、停车
1. 业委会：请尽快确认核对地面停车名单，以便公司核对资料确认
物  业：当场提供初步名单，但还要确认。
业委会：所提地面停车名单需要盖章确认。

物  业：力争2023年10月底完成。
四、业委会：小区住户、商户室号名单提供

物  业：没有

业委会：根据收费3.60元，1.95元划分也可

物  业：尽快提供。
五、业委会：9月已完成小区哪些积累的问题？10月计划再解决哪些？四季度物业工作计划，重点需业委会配合哪些事项？
物  业：9月份A19E、A18E、A20E漏水问题已解决。B21F、B26B已修复。B幢地下室联通布线手续已办。空调漏水B7D、B1F、B21F、B9G，B10G、A6C已解决。小区宣传标识已安装。
10月份工作重点：完成屋顶花盆清理、B29F修理、A幢地下室清理、消防箱清理、A幢地下室垃圾清理、大堂大理石维修、楼道内强、弱电间垃圾处理。

四季度工作重点：电梯厅消防门破碎玻璃修复、闭门器修复、门锁修复。灭火器配置到位。小区下水道疏通，小区水箱清洗。

六、9/15，9/25、10/5协调会细节落实

七、业委会：小区一规二约，物业续聘投票期间工作配合
1.小区安保

2.小区言论注意导向
3.各种突发活动及拉票禁止
4.严禁各种承诺宣传

物业：知晓。

六、小区重点问题

1．B幢水泵扰民
2．漏水问题解决进展

3．屋顶花盆清理
4．建筑垃圾试点
七、下次协调会:

   2023年10月25日下午13:30在A1A室召开
