小区照明灯具节能改造完成情况说明

2024年6月9日业委会会议授权孙剑忠、顾新刚负责实施，为节约费用，本项目除购买灯具外，所有安装更换有顾新刚、物业电工、孙剑忠公司员工无偿更换安装。

本次共购买灯泡1073个，筒灯55个，吸顶灯99个，日光灯21个，雷达感应转换头600个，共计7469.29元（其中有商家发票7411.11元，商家拒绝提供发票58.18元作为孙剑忠捐赠给小区），实际报销7411.11元，未超过业委会审批同意的7680元额度。剩余各类灯泡200多个，转换头50多个，交给物业作为日常维护之用。

孙剑忠捐赠清单：

20240515 订单号240530-000943777991456   20瓦螺口玉米等20元/10个

20240526 订单号240526-342035013191456   雷达转换头6.36元/1个

20240530 订单号240530-000943777991456   吸顶灯5.53元/1个

20240530 订单号240530-172742469831456   吸顶灯10.39元/1个

20240530 订单号240530-383427584811456   吸顶灯6.95元/1个

20240611 订单号240611-598957177031456   亚明5瓦灯泡8.95元/8个

经办人：

收货人：

2024年12月9日