2024年7月24日业委会与物业公司

协调会会议纪要

业委会出席：孙剑忠、陈易峰、顾新刚、乐军

科瑞物业出席：陈国强

- 7月基本情况交流

- 月停车历史遗留问题的解决方案讨论

- 通过授权电费、水费自动扣账（4、5月费用支付会签单中已授权）

- 急修简易流程财务备用金1万元费用安排（形成共识后，行文通过后执行）

- 通过秩序、保洁、绿化、消防维保、电梯维保、监控维保、水箱清洗、避雷合同7个已签订合同，在费用不超标的前提下，将来在分管委员签字确认付款，并在业委会群内告示后，无二人及以上委员异议的情况下，可以付款。（形成共识后，行文通过后执行）

- 裙房管理要开专题会议

- 公共收益分配2024年二季度仍按原来4：6分配方案实施。三季度如何分配到时再议。

- 关于小区建筑面积确定而引发物业合同变更的事宜，同意按房办核定数字55982.84平米为准，并相应修改原服务合同的相应内容，报房办备案。

- 消防用水208万元情况已向房办、居委会通报情况。

- 同意业委会办公经费备用金3000元的预支方案（形成共识后，行文通过后执行）。

（二）7月份完成工作

- 小区地下室、车库、绿化带灭蚊要每周喷一次，再喷三次，并购置灭蚊灯

- 水费收缴已账目清楚，物业在收取中

- 地下室、车库配置驱狗器、解决狗到处拉屎拉尿的问题

- B幢杂物基本出清，乒乓室开通

- 地面消防漏水已解决，丁先生费用未结

- 绿化合同盖章中

- 避雷合同立项中

- 水、电过户及历史问题解决已向街道房办、居委会反映

- B幢1楼大厅维修在8月底完成，出告示

- 空调滴水的逐步解决

- 维修基金账户开通，定期存款办理完成

- 四项决议表决完成

- 二季度公共收益公示

- 电梯照明、监控改造完成

（三）8月份工作建议

- 继续物业工作规范及可考核机制的形成

- 消防阀门更换完成

- 电梯大修完成（含门板按钮）

- 已完成项目清账

- 大理石拐角保护

- 广告/基站合同重新签订

- 四个项目实施的前期准备

- 建筑垃圾处理办法

- 移动公司合同签订需在符合承诺后签订

- 制定西门门禁系统方案

- 移动宽带的开通