2024年9月16日业委会工作会议纪要

业委会出席：孙剑忠、陈易峰、顾新刚、乐军、邱瑜

- 基本情况交流

- 小区规划已经多轮修改，希望早日成型。（委员间有不同看法）

- B幢地下室可以部分出租，请各位委员审查租户名单、出租合同。

- 小区道闸已进入施工，预计10月上线，11月试用，12月正式使用。还需资料录入、KT板制作车辆管理规则摘要。

- 3季度水质检验已完成，10月15-20日安排下半年清洗水箱。

- 节假日灯光布置在进行中，规划将征询意见。

- 空调滴水、墙面漏水已完成。

- A幢水表已过5年使用年限，需要部分更换。

- 上半年物业补贴房办还没有发放。

- 2023年11月15日通过的一规二约刚通过网上备案变更。

- 台风来临，小区共有7棵树木倒伏，需要及时修剪树木。

- B幢大厅装修接近尾声，待完善后，尽快完成结算。

- 备用金1万元已到账，要尽快制定制度和管理人。

- 避雷设备检查已经完成，存在问题在改进中。

- 业委会合同档案缺乏有效管理，明确保管方式，明确负责人。

- 讨论了有关合同盖章审批流程，发现存在用印记录不全问题及需深化印章管理，印章保管方式待确定。

（二）9月份已完成

- 四个项目中道闸和B幢地下室出租已在实施中

- 一规二约网上备案已完成

- 避雷设备检查已经完成。

- 3季度水质检验已完成

- 空间利用招租、合同制定、管理制度已出台，等业委会批准实施。

- 道闸合同已签署，并在建设中

- 10000元备用金已到账

- 消防阀门更换已进入费用结算

- 集水井维修已进入费用结算

（三）10月份工作建议

- 继续物业工作规范及可考核机制的形成

- 电梯大修完成（含门板按钮）

- 已完成项目清账

- 水电/电话过户完成

- 广告/基站合同重新签订（电信王燕丽15618507087）

- 小区总体建设布局初步形成

- 四个项目继续实施推进

- 建筑垃圾处理办法

- 移动公司合同签订需在符合承诺后签订

- 制定西门门禁系统方案

- 移动宽带的开通

- 小区整体网线布局规划完成

- 空间利用招租合同签订

- B幢地下室监控系统完善

- 道闸建设

- 10000元备用金提取和管理制度制定

- 节日小区灯具的布置（含大门外和A幢大门前的照明）

- 10月15-20日安排下半年清洗水箱，同时将水箱处的5个阀门更换完成

- A幢部分住户水表更换

- B幢大厅装修完工并结算

- 楼道巡查制度的建立

- 地下二处消防管漏水、消防栓更换、消防阀门的安装等费用结清

- 物业办公室装修、开办物资采购、大楼灯具更换等费用结清

- 财务费用及报表的建立，为年底公示和审计做准备

- 三季度公共收益公示

- 有线电视宽带入小区