建筑装饰工程施工合同

（乙种本）

发包方 （甲方）： 上海静安区嘉发大厦业主委员会

承包方 （乙方）：上海申万建筑装饰有限公司

管理方（丙方）：上海科瑞物业管理发展有限公司

工  程  名  称： 嘉发大厦地下室木门维修

合  同  编  号：

签  订  地  点：

签  订  日  期：   2024年 8月 2 日

上海市工商行政管理局

维修施工合同书

甲方（发包方）： 大田路静安区嘉发大厦第五届业主委员会

乙方（承包方）： 上海申万建筑装饰有限公司

丙方（管理方）：上海科瑞物业管理发展有限公司

根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，为了明确甲乙丙双方在施工过程中的权利义务和经济责任，经三方充分协商，特订本合同。一、工程概况：

1．工程名称： 大田路嘉发大厦小区地下室木门维修

2．工程地点：北京息路605弄57号嘉发大厦B幢地下室

3．承包范围：

4．承包方式：

5．开工工期：  2024年 10月22日，竣工日期 2024 年 10 月30日，总日历工期 8 天。

6．合同价款（人民币大写）：  陆仟贰佰零伍 元（税率3%）

二、付款方式：在材料进场时，甲方预付工程总金额30%,在工程完工后，一次性付清所有工程款。

三、双方责任

1、甲方应确保工程前期的完成情况。适合乙方施工条件，如因前期工程未达到乙方施工条件而造成延期，应由甲丙方配合车辆停放时间（如遇夜间施工，甲方须提供施工证）。

3、本工程甲方委派       同志等现场负责，乙方由      同志现场负责，以便相互联系。

四、工期：开工日期以甲方通知为准（需提前两天通知乙方），开工后半个月内施工完毕，如遇到雨天或其他不可抗力情况，工期顺延。

五、安全生产和防火的约定

1、甲方提供的施工图纸或作法说明， 应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、 《建筑安装工人安全操作规程》、 《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

2、甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范， 导致发生安全或火灾事故， 甲方应承担由此产生的一 切经济损失。

3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故， 乙方应承担由此引发的一切经济损失。

六、争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间， 三方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，本合同在执行过程中发生的争议三方由 甲方所在地 仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定的仲裁机构，事后又没有达成面仲裁协议的，可向工程所在地人民法院起诉）。

七、本合同三方签字盖章起生效，在乙方完工后，甲丙方向乙方付清全部工程款，本合同终止，本合同一式四份，业主委员会、乙方各执一份，物业执二份

八、 其它约定

甲方：上海市静安区嘉发大厦第五届业主委员会

签字盖章：

乙方：上海申万建筑装饰有限公司

签字盖章：

丙方：上海科瑞物业管理发展有限公司

签字盖章：

日期：

| 大田路嘉发大厦小区地下室木门安装报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 拆除木料等人工费 | 项 | 1 | 300 | 300 |  |
| 2 | 新装门套 | 套 | 9 | 380 | 3,420 |  |
| 3 | 木门安装 | 扇 | 9 | 180 | 1,620 |  |
| 4 | 修补墙面（石膏板） | 项 | 1 | 200 | 200 |  |
| 5 | 以上合计 |  |  |  | 5,540 |  |
| 6 | 管理费＋税金 |  |  | 12% | 665 |  |
| 7 | 总价合计 |  |  |  | 6,205 |  |
| 公司名称：上海申万建筑装饰工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |